**Հավելված
Ակունք համայնքի ավագանու
2019թ << >> N<< >> որոշման**

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ակունք համայնքի 2018-2022թթ զարգացման ծրագրի 2018թ-ի ընթացքում իրականացված աշխատանքների մասին**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Նախատեսվածգումարը(հազ. դրամ)** | **Ծախսվածգումարը(հազ. դրամ)** |
| 1 | **Ակունք համայնքի աշխատակազմի պահպանում , հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | 118 700.0 | 118 473.0 |
| 2 | **Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահամության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մուտուցու**մ | 8 800.0 | 8 800.0 |
| 3 | **Ակունք համայնքի բոլոր բնակավայրերի արտաքին լուսավորության լուսատուների փոխարինում լեդ տեսակի լույսերով** | 26500.0 | 26500.0 |
| 4 | **Զառ բնակավայրի խորքային հորի կահավորում, հին փոմփի դուրս բերում,հորատանցքի կամերալ ուսումնասիրություն, նոր պոմպի և կից սարքավորումների ձեռքբերում** | 3297.4 | 3297.4 |
| 5 | **Զառ բնակավայրի հանրային սանհանգույցի վերանորոգում** | 990.0 | 990.0 |
| 6 | **Զառ բնակավայրի դպրոցի պատուհանների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ** | 1735.0 | 1735.0 |
| 7 | **Նոր Գյուղ բնակավայրի ջրագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ** | 971.6 | 971.6 |
| 8 | **Սևաբերդ բնակավայրի գազատարի տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում** | 1235.8 | 1235.8 |
| 9 | **Կապուտան բնակավայրում 6,5 կմ ջրագծի , 3 խմոցների կառուցում**  | 84525.0 | 2652.17 |
| 10 | **Կոտայք բնակավայրի հուշարձանների ցանկապատ** | 991.6 | 991.6 |
| 11 |  **Կոտայք բնակավայրի 12-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ** | 6000.0 | 6000.0 |
| 12 | **Զովաշեն բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում** | 3948.7 | 3948.7 |
| 13 | **Հատիս բնակավայրի դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ** | 250.0 | 250.0 |
| 14 | **Հատիս բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգում** | 1581.8 | 1581.8 |
| 15 | **Ակունք համայնքի կարիքների համար պոլիէթիլենային խողովակների ձեռքբերում և ջրագծի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ** | 3940.7 | 3940.7 |
| 16 | **<<Ակունքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի գույքի ձեռբերում և սուբսիդիա** | 8850.0 | 8577.7 |
| 17 | **Ասֆալտապատման աշխաքտանքներ** | 6118.0 | 5 774.2 |
| 18 | **Փողոցային լույսերի ֆակտորինգի ամսական մարում** | 3788.6 | 3788.6 |
| 19 | **Դրամաշնորհ Ակունքի դպրոցին** | 299.0 | 299.0 |
| 20 | **Դրամաշնորհ Նոր գյուղի դպրոցին** | 550.0 | 550.0 |
| 21 | **Դրամաշնորհ Կոտայքի դպրոցին** | 500.0 | 500.0 |
| 22 | **Դրամաշնորհ Կապուտանի դպրոցին** | 950.0 | 950.0 |
| 23 | **Դրամաշնորհ Հատիսի դպրոցին** | 232.4 | 232.4 |
| 24 | **Դրամաշնորհ Զառի դպրոցին** | 950.0 | 950.0 |
| 25 | **Ընդամենը** | 285705.6 | 202989.7 |