Հավելված 1

 Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389-Ա որոշման

ՊԼԱՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ, ՔԱՐԱԹԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառումների անվանումը | Կատարող | Կատարման ժամկետը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Կանխարգելիչ միջոցառումներ |
| 1 | Ուսումնասիել և գնահատել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների,սելավատարների, քարաթափման տեղամասերի վիճակը և արդյունքները ներկայացնել Կոտայքի մարզային փրկարարականվարչություն : | Համայնքի ղեկավար  | Մինչև 2025թվականիապրիլի 10-ը |
| 2 | Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինարարական նյութեր` գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների, սելավատարների և քարաթափման տեղամասերի անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան կառույցները ամրացնելու համար: |
| 3 | Մսւքրել համայնքի տարածով հոսող գետերի հուները, հակահեղեղային կառույցները և սելավատարները: Վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան կառույցներ: | Մինչև 2025թվականիապրիլի 10-ը |
| 4 | Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ` ջրածածկման, հեղեղավտանգ, սելավավտանգ սողանքավտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները կարգավորելու համար: | Մշտական |
| 5 | Տարվա ընթացքում ուժեղացնել հսկողությունը գետերի ջրի,ջրամբարների մակարդակի բարձրացման,օդի ջերմաստիճանի և ճնշման փոփոխությունների նկատմամբ։Կտրուկ փոփոխությունների ժամանակ անմիջապես ստացված տվյալները հայտնել Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, |  |
| Մարզի հիդրոօդերևույթաբանական ծառայության պետ | Ամեն օր սկսած2025թվականի ապրիլի 15-ից |
| 6 | Նախապատրաստել համապատասխան քանակի տրանսպորտային մջոցներ, ինչպես նաև վառելիքաքսայուղային նյութերի պաշար` հարկ եղած դեպքում աղետի շրջանից բնակչության տարահանման և վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու համար: | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,համայնքիֆին բաժնի պետ | Մինչև 2025թվականիապրիլի 10-ը |
|  |  |  |  |
| 7 | Նախապատրաստել միջոցներ՝ հարկ եղած դեպքում տուժածներին առաջին բուժօգնություն և բժշկական օգնություն ցույց տալու,անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժում կատարելու համար։ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ | Մինչև 2025թվականիապրիլի 10-ը  |
| 8 | Պատրաստ վիճակի բերել համայնքային կազմավորումները և արագ արձագանքման փրկարար խմբերը, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և սարքավորումներով: | Համայնքի ղեկավար | Մինչև 2025թվականիապրիլի 10-ը . |
|  | 2. Հիմնական միջոցառումները |  |  |
| 9 | Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին։ | Կատայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ,Համայնքի ղեկավար  | Մշտապես |
| 10 | Համայնքի վտանգավոր վայրերում կազմակերպել հսկողություն արագ արձագանքելու և համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար | Համայնքի ղեկավար |  Անհրաժեշտաթյան դեպքում |
| 11 | Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել և իրականացնել վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածք` մարդկանց, կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղեփոխումը և տեղաբաշխումը: | Տարահանմանհանծնաժողովինախագահ, Համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշտության ղեպքում |
| 12 | Տուժած շրջաններում կազմակերպել և իրականցնել փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ: | Կատայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ ,Համայնքիղեկավար | Անհրաժեշտության ղեպքում |
| 13 | Ներգրավել աշխատունակ քաղաքացիներին (իրենց համաձայնությամբ), ջրհեղեղների,հեղհեղումների, սելավների և սողանքների պատճառած հետևանքների վերացման գործընթացին` ըստ մասնագիտական և անձնական հնարավորությունների: | Համայնքիղեկավար | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 14 | Ապահովել կապը աղետի շրջաններում գտնվող համայնքների,կազամակերպությունների,հիմնարկ-ձեռնարկությունների և մարզի արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաշողովի միջև | << ԹԻՄ Տելեկոմ Արմենյա>>,<<ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>><<Յւքոմ>><<Ջիենսիալֆա>>ՓԲԸ-բաժնետիրական ընկերությունների Կոտայքի պարածքային կենտրոնների ղեկավարներ | Անհրաժեշտության ղեպքում |
| 15 | Գիշերային ժամերին փրկարարկան և վթարվերականգնողական աշխատանքները շարունակելու համար ապահովել համապատասխան լուսավորություն | <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>>ՓԲԸ<<Գեղամա>>մասնաճյուղի տնօրեն | Անհրաժեշտության ղեպքում |
|  |  |

Հավելված 2

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389 -Ա որոշման

Տ Ե Ղ Ե Կ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ակունքի համայնքի հակահեղեղային կառույցների հաշվառման

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Կառույցի տեղադրությունը (բնակավայր, գետավազան, վտակ) | Կառույցի տիպը (հեղեղատար, հեղեղակարգավորիչ, բառաժ) | Կառույցի | Կառույցի տեղանքի սյեսմիկության աստիճանը (բալ) | Մոտակա բնակավայրերի և կառուցվածքների անվանումը, որոնք կարող են տուժել Կառույցի անբավարար աշխատանքի հետևանքով | Կառույցի տեխնիկական վիճակը (բավարար, անբավարար) |
| Երկարությունը (մ) | Լայնությունը (մ) | Խորությունը (մ) | Կողեզրերի թեքությունը (0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ակունք գետավազան, | հեղեղատար | 500 | 6-8 | 1-2 | 45 |  | Ակունք | բավարար, |
| 2. | Կոտայք Խաթունարխի Հեղեղատար .Կոտայք ՋՕ-ի սլիվ | Հեղեղատար  | 2000 | 5 | 2 | 45 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 3. | Նոր Գյուղի սելավատար.Կոտաք և Նոր գյուղի սելավատար | Հեղեղատար կենտրոնական | 1500 | 5 | 1.2 | 90 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 4 | Նոր Գյուղի սելավատար բետոնից | հեղեղատար | 1250 | 5 | 1.2 | 90 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 5 | Զովաշենի 1-ին փող. | հեղեղատար | 1500 | 5 | 0.5 | 45 |  | Զովաշեն | բավարար |
| 6 | Զովաշենի հատիսի հեղեղատար | հեղեղատար | 1400 | 5 | 1.0 | 45 |  | Զովաշեն | բավարար |
| 7 | Հատիս գերեզմանոցի մոտ | հեղեղատար | 700 | 1.8 | 1.2 | 90 |  | Հատիս | բավարար |
| 8 | Զառ | հեղեղատար | 1500 | 2 | 1.5-2 | 90 |  | Զառ,Ակունք | անբավարար |
| 9 | Կապուտան | հեղեղատար | 800 | 1.5-2 | 1.3 | 45 |  | Կապուտան Կոտայք | բավարար |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

Հավելված 3

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389 -Ա որոշման

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ակունքի համայնքի Ակունք բնակավայրի սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

Տեղամասերի և բնակիչության անվտանգության ապահովման

ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի (աղետի) անվանումը(ները)
* Սելավ
* Հեղեղում
* Սողանք
* Քարաթափում
* և այլն
 | ՍելավՀեղեղում |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը(երը)
 | Գ. Ակունք |
| 1. Առաջացման հնարավոր պատճառները
 | Սևաբերդի ջրամբարի պատվարի փլուզում , տևական հորդ անձրև |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:

Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | Ակունքի 20-րդ փողոցի,19-րդ փող.18-րդ փող,Կենտրոնական խճուղի ,եկեղեցու փող. 200 տուն ,1000 բնակիչ |
| 1. Կամխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականցնելու համար
 |  |
| 1. Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2025թ-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների
 | 200 000 դրամ  |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389-Ա որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Զովաշեն բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/
* Սելավ
* Հեղեղում
* Սողանք
* Քարաթափում
* և այլն
 | * Սելավ
* Հեղեղում
 |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/
 | * Գյուղամերձ տարածքում
* անմիջապես 1-ին փողոցի հարևանությամբ
 |
| 1. Առաջացման հնարավոր տատճառները
 | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ
* Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում
 |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:

Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առակայություն
* Բնակավայր 9 տուն , 40 մարդ
 |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար
 | * Սելավատարի հունի մաքրում
 |
| 1. Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2025 թ.-ին Պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների
 | * 2025 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է

  |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389-Ա որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Կոտայք բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/* Սելավ
* Հեղեղում
* Սողանք
* Քարաթափում
* և այլն
 | * Սելավ
* Հեղեղում
 |
| 2 | Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամերձ տարածքում
* անմիջապես 3-րդ փողոցի հարևանությամբ
 |
| 3 | Առաջացման հնարավոր տատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ
* Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում
 |
| 4 | Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն
* Բնակավայր 80 տուն , 900 մարդ
 |
| 5 | Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում
 |
| 6 | Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2025 թ.-ին Պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2025 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է
 |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389-Ա որոշման

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հատիս բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր տեղամասերի և բնակչության անվատանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի /աղետի/ անվանումը /ները/
* սելավ
* հեղեղում
* սողանք
* քարաթափում
* և այլն
 | սելավ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/
 | 1-ին փողոց, գերեզմանատան հարևանությամբ |
| 1. Առաջացման հնարավոր պատճառները
 | ձնհալ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը: Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը
 | բնակելի տներ, 11 շենք,60 բնակիչ |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար
 | մաքուր պահել սելավատարերը |
| 1. Համայնքների բյուջեում կամ այլ ծրագրերով 2025թ-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների
 | 50 000 դրամ |

 Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389 -Ա որոշման

**Առաջարկություն**

Կապուտան բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի (աղետի) անվանումը(ները)-սելավ-հեղեղում-սողանք-քարաթափում-ևայլն | Սելավ,հեղեղում |
|  2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը(երը) | 3-րդ փողոց |
| 3.Առաջացման հնարավոր պատճառները | Ձնհալ, հորդառատ անձրևներ |
| 4. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | Վտանգավոր , տեղամասերը մաքրված չեն15 տուն, 120 բնակիչ |
| 5. Կանխարգելիչ միջոցառում­ների առաջարկությունները իրա­կա­նացնելու համար | Սելավատարների մաքրում, նորոգում |
| 6. Համայնքների բյուջենե­րում կամ այլ ծրագրերով 2025 թվականին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ մի­ջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստմիջոցառումների տե­սակների | Համայնքի2025թ բյուջեում նախատեսված է սելավատարների մաքրում |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389-Ա որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Նոր գյուղ բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/* Սելավ
* Հեղեղում
* Սողանք
* Քարաթափում
* և այլն
 | * Սելավ
* Հեղեղում
 |
| 2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամերձ տարածքում
* անմիջապես 4-րդ փողոցի հարևանությամբ
 |
| 3.Առաջացման հնարավոր տատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ
 |
| 4.Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն
* Բնակավայր 90 տուն , 270 մարդ
 |
| 5.Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում
 |
| 6.Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով  2025թ.-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2025 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է

  |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9

 ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2025թ ապրիլի 07 -ի N 389 -Ա որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Զառ բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/* Սելավ
* Հեղեղում
* Սողանք
* Քարաթափում
* և այլն
 | * Սելավ
* Հեղեղում
 |
| 2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամիջյան տարածքում
 |
| 3.Առաջացման հնարավոր պատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ
* Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում
 |
| 4.Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն
* Բնակավայր 15 տուն , 90 մարդ
 |
| 5.Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում, պատերի ամրացում
 |
| 6.Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2025 թ.-ին Պլանավորված, հնարավոր արտակարգիրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2025 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է

  |