Հավելված 1

Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

ՊԼԱՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ, ՔԱՐԱԹԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառումների անվանումը | Կատարող | | Կատարման ժամկետը | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1.Կանխարգելիչ միջոցառումներ | | | | | |
| 1 | Ուսումնասիել և գնահատել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների,սելավատարների, քարաթափման տեղամասերի վիճակը և արդյունքները ներկայացնել Կոտայքի մարզային փրկարարականվարչություն : | Համայնքի ղեկավար | | Մինչև 2024թվականի ապրիլի 10-ը | |
| 2 | Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինարարական նյութեր` գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների, սելավատարների և քարաթափման տեղամասերի անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան կառույցները ամրացնելու համար: |
| 3 | Մսւքրել համայնքի տարածով հոսող գետերի հուները, հակահեղեղային կառույցները և սելավատարները: Վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան կառույցներ: | Մինչև 2024թվականի ապրիլի 10-ը | |
| 4 | Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ` ջրածածկման, հեղեղավտանգ, սելավավտանգ սողանքավտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները կարգավորելու համար: | Մշտական | |
| 5 | Տարվա ընթացքում ուժեղացնել հսկողությունը գետերի ջրի,ջրամբարների մակարդակի բարձրացման,օդի ջերմաստիճանի և ճնշման փոփոխությունների նկատմամբ։Կտրուկ փոփոխությունների ժամանակ անմիջապես ստացված տվյալները հայտնել Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | | |  |
| Մարզի հիդրոօդերևույթաբանական ծառայության պետ | | Ամեն օր սկսած  2024թվականի ապրիլի 15-ից | |
|  | Նախապատրաստել համապատասխան քանակի տրանսպորտային մջոցներ, ինչպես նաև վառելիքաքսայուղային նյութերի պաշար` հարկ եղած դեպքում աղետի շրջանից բնակչության տարահանման և վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու համար: |  | Մինչև 2024թվականի ապրիլի 10-ը | | |
| 6 |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքիֆին բաժնի պետ | |  | |
| 7 | Նախապատրաստել միջոցներ՝ հարկ եղած դեպքում տուժածներին առաջին բուժօգնություն և բժշկական օգնություն ցույց տալու,անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժում կատարելու համար։ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ | | Մինչև 2024թվականի ապրիլի 10-ը | |
| 8 | Պատրաստ վիճակի բերել համայնքային կազմավորումները և արագ արձագանքման փրկարար խմբերը, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և սարքավորումներով: | Համայնքի ղեկավար | | Մինչև 2024թվականի ապրիլի 10-ը . | |
|  | 2. Հիմնական միջոցառումները |  | |  | |
| 9 | Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին։ | Կատայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ,Համայնքի ղեկավար | | Մշտապես | |
| 10 | Համայնքի վտանգավոր վայրերում կազմակերպել հսկողություն արագ արձագանքելու և համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար | Համայնքի ղեկավար | | Անհրաժեշտաթյան դեպքում | |
| 11 | Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել և իրականացնել վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածք` մարդկանց, կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղեփոխումը և տեղաբաշխումը: | Տարահանման  հանծնաժողովի  նախագահ, Համայնքի ղեկավար | | Անհրաժեշտության ղեպքում | |
| 12 | Տուժած շրջաններում կազմակերպել և իրականցնել փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ: | Կատայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ ,Համայնքի  ղեկավար | | Անհրաժեշտության ղեպքում | |
| 13 | Ներգրավել աշխատունակ քաղաքացիներին (իրենց համաձայնությամբ), ջրհեղեղների,հեղհեղումների, սելավների և սողանքների պատճառած հետևանքների վերացման գործընթացին` ըստ մասնագիտական և անձնական հնարավորությունների: | Համայնքի  ղեկավար | | Անհրաժեշտության դեպքում | |
| 14 | Ապահովել կապը աղետի շրջաններում գտնվող համայնքների,կազամակերպությունների,հիմնարկ-ձեռնարկությունների և մարզի արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաշողովի միջև | << ԹԻՄ Տելեկոմ Արմենյա>>,<<ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>><<Յուքոմ>> <<Ջիենսիալֆա>>ՓԲԸ-իբաժնետիրական ընկերությունների Կոտայքի պարածքային կենտրոնների ղեկավարներ | | Անհրաժեշտության ղեպքում | |
| 15 | Գիշերային ժամերին փրկարարկան և վթարվերականգնողական աշխատանքները շարունակելու համար ապահովել համապատասխան լուսավորություն | <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>>ՓԲԸ<<Գեղամա>>մասնաճյուղի տնօրեն | | Անհրաժեշտության ղեպքում | |
|  | | | |  | |

Հավելված 2

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

Տ Ե Ղ Ե Կ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ակունքի համայնքի հակահեղեղային կառույցների հաշվառման

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Կառույցի տեղադրությունը (բնակավայր, գետավազան, վտակ) | Կառույցի տիպը (հեղեղատար, հեղեղակարգավորիչ, բառաժ) | Կառույցի | | | | Կառույցի տեղանքի սյեսմիկության աստիճանը (բալ) | Մոտակա բնակավայրերի և կառուցվածքների անվանումը, որոնք կարող են տուժել Կառույցի անբավարար աշխատանքի հետևանքով | Կառույցի տեխնիկական վիճակը (բավարար, անբավարար) |
| Երկարությունը (մ) | Լայնությունը (մ) | Խորությունը (մ) | Կողեզրերի թեքությունը (0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ակունք գետավազան, | հեղեղատար | 500 | 6-8 | 1-2 | 45 |  | Ակունք | բավարար, |
| 2. | Կոտայք Խաթունարխի Հեղեղատար .Կոտայք ՋՕ-ի սլիվ | Հեղեղատար | 2000 | 5 | 2 | 45 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 3. | Նոր Գյուղի սելավատար.Կոտաք և Նոր գյուղի սելավատար | Հեղեղատար կենտրոնական | 1500 | 5 | 1.2 | 90 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 4 | Նոր Գյուղի սելավատար բետոնից | հեղեղատար | 1250 | 5 | 1.2 | 90 |  | Նոր գյուղ | բավարար |
| 5 | Զովաշենի 1-ին փող. | հեղեղատար | 1500 | 5 | 0.5 | 45 |  | Զովաշեն | բավարար |
| 6 | Զովաշենի հատիսի հեղեղատար | հեղեղատար | 1400 | 5 | 1.0 | 45 |  | Զովաշեն | բավարար |
| 7 | Հատիս գերեզմանոցի մոտ | հեղեղատար | 700 | 1.8 | 1.2 | 90 |  | Հատիս | բավարար |
| 8 | Զառ | հեղեղատար | 1500 | 2 | 1.5-2 | 90 |  | Զառ,Ակունք | անբավարար |
| 9 | Կապուտան | հեղեղատար | 800 | 1.5-2 | 1.3 | 45 |  | Կապուտան Կոտայք | բավարար |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

Հավելված 3

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ակունքի համայնքի Ակունք բնակավայրի սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

Տեղամասերի և բնակիչության անվտանգության ապահովման

ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի (աղետի) անվանումը(ները)  * Սելավ * Հեղեղում * Սողանք * Քարաթափում * և այլն | Սելավ  Հեղեղում |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը(երը) | Գ. Ակունք |
| 1. Առաջացման հնարավոր պատճառները | Սևաբերդի ջրամբարի պատվարի փլուզում , տևական հորդ անձրև |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:   Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | Ակունքի 20-րդ փողոցի,19-րդ փող.18-րդ փող,Կենտրոնական խճուղի ,եկեղեցու փող.  200 տուն ,1000 բնակիչ |
| 1. Կամխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականցնելու համար |  |
| 1. Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2024թ-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | 200 000 դրամ |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Զովաշեն բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/  * Սելավ * Հեղեղում * Սողանք * Քարաթափում * և այլն | * Սելավ * Հեղեղում |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամերձ տարածքում * անմիջապես 1-ին փողոցի հարևանությամբ |
| 1. Առաջացման հնարավոր տատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ * Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:   Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առակայություն * Բնակավայր 9 տուն , 40 մարդ |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում |
| 1. Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2024 թ.-ին Պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2024 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Կոտայք բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/   * Սելավ * Հեղեղում * Սողանք * Քարաթափում * և այլն | * Սելավ * Հեղեղում |
| 2 | Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամերձ տարածքում * անմիջապես 3-րդ փողոցի հարևանությամբ |
| 3 | Առաջացման հնարավոր տատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ * Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում |
| 4 | Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:  Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի,  շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն * Բնակավայր 80 տուն , 900 մարդ |
| 5 | Կանխարգելիչ միջոցառումների  առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում |
| 6 | Համայնքների բյուջեներում կամ այլ  ծրագրերով 2024 թ.-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2024 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է 200 000դրամ |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հատիս բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր տեղամասերի և բնակչության անվատանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի /աղետի/ անվանումը /ները/  * սելավ * հեղեղում * սողանք * քարաթափում * և այլն | սելավ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | 1-ին փողոց, գերեզմանատան հարևանությամբ |
| 1. Առաջացման հնարավոր պատճառները | ձնհալ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը: Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | բնակելի տներ, 11 շենք,60 բնակիչ |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | մաքուր պահել սելավատարերը |
| 1. Համայնքների բյուջեում կամ այլ ծրագրերով 2024թ-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | 200 000 դրամ |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

**Առաջարկություն**

**Կապուտան բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի (աղետի) անվանումը(ները)  -սելավ  -հեղեղում  -սողանք  -քարաթափում  -ևայլն | Սելավ,հեղեղում |
| 2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը(երը) | 3-րդ փողոց |
| 3.Առաջացման հնարավոր պատճառները | Ձնհալ, հորդառատ անձրևներ |
| 4. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:  Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | Վտանգավոր , տեղամասերը մաքրված չեն  15 տուն, 120 բնակիչ |
| 5. Կանխարգելիչ միջոցառում­ների առաջարկությունները իրա­կա­նացնելու համար | Սելավատարների մաքրում, նորոգում |
| 6. Համայնքների բյուջենե­րում կամ այլ ծրագրերով 2024 թվականին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ մի­ջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստմիջոցառումների տե­սակների | Համայնքի2024թ բյուջեում նախատեսված է 200 000 դարմի սելավատարների մաքրում |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Նոր գյուղ բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/   * Սելավ * Հեղեղում * Սողանք * Քարաթափում * և այլն | * Սելավ * Հեղեղում |
| 2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամերձ տարածքում * անմիջապես 4-րդ փողոցի հարևանությամբ |
| 3.Առաջացման հնարավոր տատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ |
| 4.Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:  Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն * Բնակավայր 90 տուն , 270 մարդ |
| 5.Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում |
| 6.Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով  2024թ.-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2024 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է  900 000 դրամ |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9

ԱԿՈՒՆՔ Համայնքի ղեկավարի

2024թ ապրիլի -ի N որոշման

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Կոտայքի մարզի Զառ բնակավայրին սպառնացող պոտենցիալ վտանգավոր

տեղամասերի և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ

միջոցառումների վերաբերյալ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Վտանգի / աղետի/ անվանումը/ ները/   * Սելավ * Հեղեղում * Սողանք * Քարաթափում * և այլն | * Սելավ * Հեղեղում |
| 2.Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը /երը/ | * Գյուղամիջյան տարածքում |
| 3.Առաջացման հնարավոր պատճառները | * Հորդառատ անձրևներ, ձնհալի հետ միաժամանակ * Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում |
| 4.Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը:  Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և բնակչության թիվը | * Ժամանակի ընթացքում սելավների բերած տիղմի նստվածքի առկայություն * Բնակավայր 15 տուն , 90 մարդ |
| 5.Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկությունները իրականացնելու համար | * Սելավատարի հունի մաքրում, պատերի ամրացում |
| 6.Համայնքների բյուջեներում կամ այլ ծրագրերով 2024 թ.-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգիրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | * 2024 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորված է |

Ակունք համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան